POGODBA št.: 2214N »Spletna aplikacija za nadzor vodovodnega omrežja«

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

Dne 13.5.2013 sta naročnik (JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana) in izvajalec (GAMADATA, informacijske tehnologije, d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče ) sklenila POGODBO št.: 2214N »Spletna aplikacija za nadzor vodovodnega omrežja«. V okviru te pogodbe je bilo dne 7.6.2013 izdano Naročilo št. 4500062067 za izdelavo Spletne aplikacije za nadzor VO omrežja.

Dne 16.9.2013 je bil sklenjen ANEKS št. 1 ( št. Aneksa 2281N) k pogodbi št. 2214N za izdelavo spletne aplikacije za nadzor vodovodnega omrežja, v katerem je bil podaljšan pogodbeni rok do 31.12.2013.

S podpisom primopredajnega zapisnika naročnik potrjuje z dne 20.12.2013, da je izvajalec izvedel vse storitve iz naročila v skladu z zahtevami naročnika. Naročnik s tem potrjuje, da je programska oprema izdelana in deluje pravilno ter skladno s specifikacijami v predmetnem naročilu.

Seznam prevzetih izdelkov in dokumentacije:

- Potrdilo o originalnosti

- Spletna aplikacija za kontrolo pretoka vode, nameščena v okolju naročnika

- Izvorna koda

- Tehnična dokumentacija

- Uporabniška navodila

Z datumom podpisa primopredajnega zapisnika začne teči 6 mesečno obdobje garancijskega vzdrževanja.

| Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Jože Tomec Ljubljana, dne ....................................... | Izvajalec: GAMADATA, informacijske tehnologije, d.o.o. Matjaž Zadnik Direktor Ljubljana, dne ....................................... |
| --- | --- |